Приложение 1

К постановлению №729 от 06.06.2023 г.

Приложение 1

к муниципальной подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы  «Реализация полномочий в сфере

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, охраны окружающей среды»

рублей

| № п/п | Мероприятия |  | Всего | 2021 г. (отчет) | 2022 г. (прогноз) |  | 2023 г. (прогноз) |  | 2024 г. (прогноз) | 2025 г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство системы водоснабжения в н.п. Гостиловка Жуковского муниципального района Брянской области (а также проектно-изыскательные работы по объекту) |  | 6873925,1/ 430309,69 | 6171404,80/156000,0 | 702520,30/ 274309,69 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство водозабора в н.п. Никольская Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области (а также проектно-изыскательные работы по объекту) |  | 8 744716,01/ 60550,0 | 0/ 60550,0 | 744716,01 |  | 8 000 000,0 |  |  |  |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство системы водоснабжения в н. п. Олсуфьево Жуковского муниципального района Брянской области (2-я очередь), (а также проектно-изыскательные работы по объекту) |  | 3 867 500,0/ | 3 867 500,0/72500,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство системы водоснабжения в н.п. Олсуфьево Жуковского муниципального района Брянской области (III очередь) |  | 9881754,46/ 551680,0 | 0/ 496900,0 | 9881754,46/ 54780,0 |  | 326 956,00 |  |  |  |
| 3 | Строительство водопроводной сети ул. Гагарина с. Ржаница Жуковского муниципального округа Брянской области (а также проектно-изыскательные работы по объекту) |  | 743498,0/ 14931,0 | 743498,0 | 14931,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство системы водоснабжения в н.п.Красный Бор Жуковского муниципального округа Брянской области (а также проектно-изыскательные работы по объекту) |  | 4 500 000,0/ 350000,0 |  |  |  | 0/ 350000,0 |  | 4 500 000,0 |  |
| 5. | Строительство водопроводной сети в н.п.Ходиловичи Жуковского муниципального округа Брянской области ( проектно-изыскательные работы по объекту) |  | 496000,0 |  |  |  | 496000,0 |  |  |  |
| 6. | Благоустройство сквера «Памяти и Славы» г. Жуковки Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 4 158 731,22 | 4 158 731,22 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Капитальный ремонт участка сети напорной канализации №5 ( от ул. Комсомольской до КНС №5) г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 519855.80 | 519855.80 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт участка теплотрассы котельной №6 от ТК17-ТК25-ТК27, ул. Лесная (район администрации), г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 318 000,0 |  | 318 000,0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.Заречная с.Овстуг Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 254 000,0 |  |  |  | 254 000,0 |  |  |  |
| 10. | Реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул.Сельская, г.Жуковка |  | 3 253 353,60 |  |  |  | 3 253 353,60 |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт водопроводной сети в г.Жуковка по пер.Краснослободскому, ул.Луговой Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 189 103,0 |  |  |  | 189 103,0 |  |  |  |
| 12. | Реконструкция теплотрассы отопления и ГВС по ул. Футбольная г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 7 834 000,0 |  |  |  | 7 834 000,0 |  |  |  |
| 13. | «Капитальный ремонт водозаборного сооружения (артскважина№2) п. Гостиловка Жуковского муниципального округа Брянской области» |  | 344 500,0 |  |  |  | 344 500, 0 |  |  |  |
| 14. | «Капитальный ремонт водозаборного сооружения (артскважина) д. Гришина Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области» |  | 344 500,0 |  |  |  | 344 500, 0 |  |  |  |
| 15. | «Капитальный ремонт водозаборного сооружения (артскважины №15 и №8) г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области» |  | 344 498,6 |  |  |  | 344 498,60 |  |  |  |
| 16. | Капитальный ремонт участка теплотрассы котельной №22 н.п.Гришина Слобода от здания котельной до ТК 1 (1 этап) Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 1 033 498,5890 |  |  |  |  |  | 1 033 498,5890 |  |
| 17. | Капитальный ремонт участка теплотрассы котельной №22 н.п. Гришина Слобода от здания котельной до ТК1 (II этап) Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления от ТК1 до ТК2 котельной №22 н.п. Гришина Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Капитальный ремонт участка теплотрассы от ТК2 до ТК24 по ул. Чайковского котельной №14 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Капитальный ремонт участков теплотрассы отопления ТК11 - ТК12 и ТК29 - ж.д. №2 по ул. Лесная котельной №3 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления ТК16 - ТК17 - ТК17а - ж.д. №12, №14 по ул. Калинина котельной №3 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления ТК5 - ТК3 - здание ДК котельной №18 н.п. Латыши Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления и ГВС ТК22а - ТК26 котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления и ГВС ТК26 - ТК27 котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления и ГВС ТК9 - ж.д. №1 по ул. К. Либкнехта котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления ТК10 - ТК11 по ул. К. Либкнехта котельной №1 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Капитальный ремонт участка теплотрассы отопления и ГВС ТК4 - ТК5 по ул. Строителей котельной №6 г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения по ул.Больничной в с. Овстуг Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 220 142,0 |  |  |  |  |  | 220 142.00 |  |
| 29. | Газификация н.п. Верещевский Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 1700 000.00 |  |  |  |  |  | 1700 000.00 |  |
|  | Жилое и социальное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство МКД н.п.Латыши |  | 120 000 000,0 |  |  |  |  | 120 000 000,0 |  |  |
| 2. | Строительство МКД г.Жуковка |  | 120 000 000,0 |  |  |  |  |  | 120 000 000,0 |  |
| 3. | Строительство СОШ н.п.Тросна |  | 200 000 000,0 |  |  |  |  |  |  | 200 000 000,0 |
|  | Объекты дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Киевская в г.Жуковка Брянской области (1 этап) |  | 10872189,60 | 10872189,60 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в г.Жуковка Брянской области |  | 7391531,97 | 7391531,97 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Краснослободской в г.Жуковка |  | 4 794973,61 | 4 794973,61 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Крупской в г.Жуковка Брянской области |  | 6290121,51 | 6290121,51 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Карла Либкнехта в г. Жуковка Брянской области |  | 3 205 713,43 | 3 205 713,43 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги по пер.Смоленский (от ул.Парковая до ул.Смоленская) в г.Жуковка |  | 1 860 782,0 | 1 860 782,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги д.Петуховка пер.Центральный Ходиловичского сельского поселения |  | 2597468,34 | 2597468,34 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги д.Гришина Слобода мкр.Молодежный Гришинослободское сельское поселение |  | 1 907 850,75 | 1 907 850,75 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги д. Никольская Слобода ул.Лесная,ул.Луговая, ул.Буйневича Заборсконикольское сельское поселение |  | 2 716 649,43 | 2 716 649,43 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги ул.Ленина н.п.Тросна Троснянской сельской территории |  | 1 507 978,80 | 1 507 978,80 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги ул.Советская в н.п.Ржаница Ржаницкой сельской территории |  | 2 427 754,80 | 2 427 754,80 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги по пер.2-й Первомайский г.Жуковка Брянской области |  | 2 738 319,60 | 2 738 319,60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Парковая и ул.Больничная в г.Жуковка Брянской области |  | 64 689,99 | 64 689,99 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Новопролетарская в г.Жуковка Брянской области |  | 4 871 373,60 | 4 871 373,60 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Футбольная в г.Жуковка Брянской области |  | 6 633 239,92 | 6 633 239,92 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги: -тротуар по ул.Советской (от пер.Первомайский до ул.Карла Либкнехта) в г.Жуковка; -тротуар ул.Больничная в г.Жуковка; |  | 4 458 767,54 677 305,24 3 781463,30 | 4458767,54 677 305,24 3 781463,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | 64 339 404,89 | 64 339404,89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022г. |  |  |  |  |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунальная (от ул.Мальцева до пер.Зеленый) в г.Жуковка Брянской области |  | 3488265,97 |  |  | 3488265,97 |  |  |  |  |
| 19. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской г.Жуковка Брянской области(устройство тротуара от ул.Карла Либкнехта до ул.Чапаева)) |  | 2742057,85 |  |  | 2742057,85 |  |  |  |  |
| 20. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная н.п.Речица Жуковского МО Брянской обл. |  | 4443458,84 |  |  | 4443458,84 |  |  |  |  |
| 21. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная н.п.Задубравье Жуковского муниципального круга Брянской обл. |  | 3386636,24 |  |  | 3386636,24 |  |  |  |  |
| 22. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.9-й Пятилетки н.п.Крыжино Жуковского муниципального округа Брянской обл. |  | 3773685,75 |  |  | 3773685,75 |  |  |  |  |
| 23. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Брянская в н.п.Никольская Слобода Жуковского муниципального круга Брянской обл. |  | 4 363 819,26 |  |  | 4363819,26 |  |  |  |  |
| 24. | Капитальный ремонт, с дооборудованием, автомобильной дороги по ул. Карла Маркса в г.Жуковка Брянской обл., устройство светофора на пересечении с ул.Краснофокинской |  | 1306960,80 |  |  | 1306960,80 |  |  |  |  |
| 25. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Мичурина (с устройством тротуара до ул.Гоголя) в г.Жуковка Брянской обл. |  | 2506085,34 |  |  | 2506085,34 |  |  |  |  |
| 26. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Краснофокинская в г.Жуковка Брянской обл. (от ул. Карла Маркса до пер.Мальцева) |  | 4386820,0 |  |  | 4386820,0 |  |  |  |  |
| 27. | Капитальный ремонт автомобильной дороги с расширением дорожного полотна по пер.Планерный в г.Жуковка Брянской обл. |  | 3468868,80 |  |  | 3468868,80 |  |  |  |  |
| 28. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежной в с.Речица Жуковского муниципального круга Брянской обл. |  | 5336063,38 |  |  | 5336063,38 |  |  |  |  |
| 29. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Краснофокинская (от пер.Смоленского до ул.Октябрьской) в г.Жуковка Брянской обл. |  | 163368,0 |  |  | 163368,0 |  |  |  |  |
| 30. | Ремонт автомобильной дороги по пер.Мальцева в г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области. |  | 2565615,78 |  |  | 2565615,78 |  |  |  |  |
| 31. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Планерная в г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области 2 этап. |  | 4773830,11 |  |  | 4773830,11 |  |  |  |  |
|  | Итого (5,0415 км./17533кв.м.) |  | 46 705 536,12 |  |  | 46 705 536,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |
| 32. | Ремонт автомобильной дороги по пер.Смоленский (от ул.Краснофокинской до ул. Сельской) в г.Жуковка Брянской области |  | 8158594,03 |  |  |  | 8158594,03 |  |  |  |
| 33. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Сельская в г.Жуковка Брянской области |  | 9472725,72 |  |  |  |  |  |  | 9472725,72 |
| 34. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заречная в г.Жуковка Брянской области |  | 18 500 000,0 |  |  |  |  |  |  | 18 500 000,0 |
| 35. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги г.Жуковка Брянской области: --по ул.Лесной (устройство тротуара от д.№10 до д.№14); -по ул.Партизанской (устройство тротуара от д.№2 до д.№14); -по ул.Учительской (устройство тротуара от пересечения ул.Учительской и ул. Партизанской до пер.Сельского). |  | 8 000 000,0 |  |  |  |  |  | 8 000 000,0 |  |
| 36. | Строительство тротуара от ул. К.Маркса (от ул. Краснофокинская до пер.Сельский, от ул. Краснофокинская до ул. К.Маркса д. 95) в Жуковка Брянской обл. |  | 8 000 000.0 |  |  |  |  |  | 8 000 000.0 |  |
| 37. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Калинина (от пер.Заводской проезд до ул.К.Маркса) в г.Жуковка Брянской области |  | 9 000 000,0 |  |  |  | 9 000 000,0 |  |  |  |
| 38. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя (от пер.Первомайского до ул.Чапаева) в г.Жуковка Брянской области |  | 6 800 000.0 |  |  |  |  |  |  | 6 800 000.0 |
| 39. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мичурина ( от ул.Футбольной до ул.Чапаева) в г.Жуковка Брянской области |  | 6 900 000.0 |  |  |  |  |  |  | 6 900 000.0 |
| 40. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул.Ленина (от д.№66 до ж/д переезда) в н.п. Тросна Жуковского муниципального круга Брянской области |  | 11 700 000,0 |  |  |  | 11 700 000,0 |  |  |  |
| 41. | Ремонт автомобильной дороги по ул.3-й пер.Ломоносова н.п. Тросна Жуковского муниципального круга Брянской области |  | 11 698 200,0 |  |  |  | 11 698 200,0 |  |  |  |
| 42. | Ремонт автомобильной дороги в д.Мосток Жуковского муниципального круга Брянской области |  | 115831,86 |  |  |  | 115831,86 |  |  |  |
| 43. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Толстого в г.Жуковка Брянской области |  | 10 000 000.0 |  |  |  |  |  | 10 000 000.0 |  |
| 44. | Капитальный ремонт автомобильной дороги в д.Новые Месковичи (от а/д Жуковка-Ржаница до н.п.Новые Месковичи) Жуковского муниципального круга (в щебне) |  | 4 500 000.0 |  |  |  |  |  | 4 500 000.0 |  |
| 45. | Ремонт автомобильной дороги по ул.Пролетарская (от пер.Первомайского до ул.Чапаева) в г.Жуковка Брянской области |  | 6 900 000.0 |  |  |  |  |  | 6 900 000.0 |  |
| 46. | Ремонт автомобильной дороги по ул. Заводской проезд (от ул.Лесная до ул.Ленина ) г.Жуковка Брянской области |  | 6 120 000.0 |  |  |  |  |  | 6 120 000.0 |  |
| 47. | Ремонт автомобильной дороги по пер.Сельский (от ул.Учительская до ул.К.Маркса) г.Жуковка Брянской области |  | 10 200 000.0 |  |  |  |  |  | 10 200 000.0 |  |
| 48. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Слободская в .п. Овстуг Жуковского муниципального круга Брянской области |  | 2 300 000.0 |  |  |  |  |  |  | 2 300 000.0 |
| 49 | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Краснофокинская (от ул. К.Маркса до ул.Учительской ) г.Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области |  | 2 000 000 |  |  |  |  |  | 2 000 000,0 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция уличного освещения в г. Жуковка |  | 2943316,03 | 2943316,03 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | 70 000 000,0 |  |  |  | 70 000 000,0 |  |  |  |